Planning de Développement (7 Jours)

*Partie Blog du projet NeighbourGood*

**Jour 1: Définition du Projet & Configuration Initiale (Focus: Planification & Fondations)**

* **Matin (3 heures):**
  + Étude de l'expression de besoin (Résumé du Projet) - *(1 heure)*
  + Établissement du cahier des charges (Fonctionnalités de Base & Rôles): Définir le minimum de fonctionnalités viables *(2 heures)*
  + Mise en place d'un planning (Planning - Règle des 80%) - *(0.5 heure)*
  + Configuration Initiale du Projet: Créer un répertoire de projet, initialiser Git (git init) et créer une structure de fichiers de base - *(0.5 heure)*
* **Après-midi (4 heures):**
  + Conception BDD - Dictionnaire de données (Dictionnaire de Données - Basique) - *(1 heure)*
  + Conception BDD - MCD/MLD/MPD - *(2 heures)*
  + Configuration de la Base de Données *(1 heure)*

**Jour 2: Fonctionnalité Principale - Consultation des Articles (Focus: Interface Publique)**

* **Matin (4 heures):**
  + Maquettage - Arborescence du site (Structure de Site Basique) - *(0.5 heure)*
  + Maquettage - Zoning / Wireframe (Mise en Page Basique) - *(2 heures)*
  + Styles CSS de Base - *(1.5 heures)*
* **Après-midi (3 heures):**
  + Réalisation (Code - Liste des Articles) - *(3 heures)*
  + Gestion de Version Git

**Jour 3: Fonctionnalité Principale - Vue d'un Article Unique (Focus: Interface Publique)**

* **Matin (4 heures):**
  + Réalisation *(3 heures)*
  + Intégration des Liens *(1 heure)*
* **Après-midi (3 heures):**
  + Refinement & Tests *(2.5 heures)*

**Jour 4: Fonctionnalité Principale - Publication par l'Admin (Focus: Backend)**

* **Matin (4 heures):**
  + Maquettage - Zoning / Wireframe (Interface Admin - Basique) - *(1 heure)*
  + Réalisation (Code - Connexion Admin - Basique) - *(3 heures)*
* **Après-midi (3 heures):**
  + Réalisation (Code - Formulaire de Création d'Article) - *(1.5 heures)*
  + Réalisation (Code - Traitement de la Soumission d'un Nouvel Article) - *(1.5 heures)*

**Jour 5: Edition & Listage Admin (Focus: Backend)**

* **Matin (4 heures):**
  + Réalisation (Code - Liste des Articles dans l'Admin) - *(2.5 heures)*
  + Maquettage - Zoning / Wireframe (Interface Admin - Edition) - *(1 heure)*
  + Réalisation (Code - Formulaire d'Edition d'Article) - *(0.5 heure)*
* **Après-midi (3 heures):**
  + Réalisation (Code - Traitement de la Soumission d'Edition) - *(2 heures)*
  + Considérations de Sécurité de Base *(1 heure)*

**Jour 6: Livraison & Déploiement (Focus: Mise en Ligne & Instructions)**

* **Matin (4 heures):**
  + Livraison et déploiement (Instructions de Déploiement) - *(2 heures)*
  + Déploiement  *(2 heures)*
* **Après-midi (3 heures):**
  + Réalisation *(2 heures)*
  + Tests sur le Serveur en Ligne *(1 heure)*

**Jour 7: Préparation de la Présentation (Focus: Démonstration)**

* **Matin (4 heures):**
  + Rédaction du support de présentation visuel (Diapositives de Présentation)
  + Répétition de la Démonstration: Répéter la démonstration de 10 minutes.
* **Après-midi (3 heures):**
  + Amélioration de la Présentation
  + Tests Finaux & Nettoyage